**KSZDR - Indikatív ajánlatkérés tételei**

| **Fázis** | **Szakasz** | **Feladat/Eredmény** | **Nettó ár (Ft)** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| tervezési fázis I. | tervdokumentumok előállítása | Projekt alapító dokumentum; Termék definíciós lapok; Részletes követelményspecifikáció; Szakterületi, vezetői egyeztetések, felmérés dokumentációja; Szakmai fogalomtár; Forrásrendszeri felmérési dokumentum |  |
| tervezési fázis II. | tervdokumentumok előállítása | Mutatószámigény specifikáció; Riportigény specifikáció; Üzleti adatszótár |  |
| tervezési fázis III. | tervdokumentumok előállítása | Logikai rendszerterv; Fizikai Rendszerterv; Interfészspecifikációk; Tesztelési stratégia; Tesztelési terv; Migrációs stratégia; Migrációs terv; Oktatási stratégia; Oktatási terv |  |
| tervezési fázis IV. | Pilot, éles üzem | Pilotterv; Éles átállási terv |  |
| fejlesztési fázis I. | KÖSZI fejlesztés | Adatbázis létrehozása; Interfészek elkészítése; Adatbázis ősfeltöltés |  |
| fejlesztési fázis I. | KSZDR fejlesztés | Adattárház rétegek kialakítása; A logikai adatmodell és a forrásrendszeri adatok összerendelése;  A forrásrendszeri interfészek fejlesztése |  |
| fejlesztési fázis II. | KÖSZI fejlesztés | Adminisztrátori modulok fejlesztése; Szervezeteket regisztráló/nyilvántartó modul; Szervezettől érkező adatokat nyilvántartó modul;  Szervezeti és személyi eseti adatgyűjtés - kérdőív-kitöltő modul; Munkaköri Kataszter modul |  |
| fejlesztési fázis II. | KSZDR fejlesztés | Az adattárház ősfeltöltése; A KSZDR riporting réteg kialakítása; Standard riportok elkészítése; Önkiszolgáló eszköztár; Vezetői információs felület kialakítása; Intézményi tervező modul |  |
| fejlesztési fázis III. | Rendszertesztelések | Fejlesztői teszt; Funkcionális teszt; Migrációs tesztek; Integrációs teszt; Teljesítmény és terheléses teszt; Mentés-visszaállítási teszt; Elfogadói teszt |  |
| fejlesztési fázis III. | Dokumentumok elkészítése | Felhasználói kézikönyvek; Telepítési leírás; Forráskód; Fejlesztői leírás |  |
| fejlesztési fázis III. | Oktatás | Központi munkatársak oktatása |  |
| fejlesztési fázis III. | Pilot lebonyolítása | Rendszerek telepítése; Alapadatok feltöltése; Pilot eredményének elemzése |  |
| fejlesztési fázis III. | Éles üzem | Éles beüzemelés |  |
| KSZDR licence | Fejlesztéshez szükséges licencek | Fejlesztői keretrendszer; Beépített komponensek; Egyéb |  |
| KSZDR licence | Üzemeltetéshez szükséges licencek | Operációs rendszerek; Adatbázis kezelők; Egyéb |  |
| KÖSZI licence | Üzemeltetéshez szükséges licencek | Operációs rendszerek; Adatbázis kezelők; Egyéb |  |
| KÖSZI licence | Fejlesztéshez szükséges licencek | Fejlesztői keretrendszer; Beépített komponensek; Egyéb |  |
| Mindösszesen: | | |  |